青山湖区2026—2027年财政投资评审第三方中介机构框架协议采购项目采购需求问卷调查书

一、征集项目概况

本单位就《青山湖区2026—2027年财政投资评审第三方中介机构框架协议采购项目》采购需求方案公开征集建议。欢迎有兴趣的潜在供应商提供建议。采购需求具体内容如下：

# （一）服务要求

| 序号 | 服务项名称 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务范围 | 在框架协议签订后，对二阶段委托的财政投资项目进行评审，包括预算评审、模拟清单评审和竣工结算评审（含一审和二审）。 |
| 2 | 评审程序 | - 按照《南昌市青山湖区人民政府办公室关于印发青山湖区财政投资评审管理办法的通知》（湖政办发〔2021〕33号）及参照《南昌市本级财政投资评审管理办法》（洪财规〔2026〕2号）规定，财政投资评审的基本程序如下： - (一)项目建设单位根据项目实际编制评审计划报主管部门审核备案。 - (二)项目主管部门组织项目建设单位按评审计划申请财政投资评审，项目建设单位收集提供完整、合法、真实的评审资料，并对申请的评审项目进行审核把关。对超总概算的项目，应在履行调概手续后报审。 - (三)财政部门受理财政投资评审项目，并向财政投资评审机构委托评审任务。 - (四)财政投资评审机构根据委托评审任务的要求制定项目评审工作计划，安排项目评审人员。 - (五)财政投资评审机构按委托评审文件及有关规定实施评审，向项目建设单位出具评审结论，项目建设单位对评审结论提出书面意见。 - (六)财政投资评审机构根据评审结论及项目建设单位反馈意见，出具评审报告。 - (七)财政部门审核批复(批转)财政投资评审机构报送的评审报告。 - (八)项目主管部门根据财政部门对评审报告的批复(批转)意见，督促项目建设单位执行和处理。 - 供应商承担其中“财政投资评审机构”的工作职责。 - 框架协议期限内，如青山湖区财政局出台新的评审管理办法或工作规程，须按新的文件要求开展评审工作。 |
| 3 | 服务要求 | - 按照《南昌市青山湖区人民政府办公室关于印发青山湖区财政投资评审管理办法的通知》（湖政办发〔2021〕33号）及参照《南昌市本级财政投资评审管理办法》（洪财规〔2026〕2号）规定，财政投资评审机构履行以下职责： - (一)组织本机构专业人员依法开展评审工作，对出具的评审结果及评审报告的真实性、准确性、合法性负责。 - (二)独立完成评审任务，不得以任何形式将财政投资评审任务再委托给其他评审机构。对有特殊技术要求的项目，确需聘请有关专家共同完成委托任务的，需事先征得委托评审任务的部门同意，并且自身完成的评审工作量不应低于60%。 - (三)对评审工作实施中遇到的重大问题、重大事项、重要情况应及时向委托评审任务的委托部门报告。 - (四)实地抽查、复核、查验并做好相关记录留存，检查结果作为评审依据，编制完整的评审工作底稿，并经相关专业评审人员签字确认。 - (五)建立健全对评审报告的内部复核机制。 - (六)在规定时间内向委托评审任务的财政部门出具评审报告。如不能在规定时间内完成评审任务，应及时向委托评审任务的委托部门报告，并说明原因。 - (七)建立严格的项目档案管理制度，完整、准确、真实地反映和记录项目评审的情况，做好各类资料的存档和保管工作。 - (八)未经委托评审任务的委托部门批准，承担财政投资评审职能的机构及有关人员，不得以任何形式对外提供、泄漏或公开评审项目的有关情况。 - (九)对因严重过失或故意提供不实或内容虚假的评审报告承担相应法律责任。 |
| 4 | 服务标准 | - 1.供应商应保证在为征集人服务期间有稳定团队，根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）：“3.3.2工程造价咨询企业提交的各类成果文件应由编制人编制，并应由审核人、审定人进行二级审核”、《注册造价工程师管理办法》第二十条：“注册造价工程师不得有下列行为（九）超出执业范围、注册专业范围执业”等规定，服务团队人员应符合编制人、审核人、审定人分别设定的岗位要求，其职责如下：编制人：承担编制工程造价咨询成果文件的工程造价专业人员，应审核委托人提供的书面资料的完整性、有效性、合规性，并应对自身所收集的工程计量、计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性负责，按工程造价咨询合同的要求，编制工程造价咨询成果文件，并整理好工作过程文件。审核人：承担审核工程造价咨询成果文件的工程造价专业人员，应审核委托人提供的书面资料的完整性、有效性、合规性；应审核编制人使用工程计量、计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性,并应对编制人的工作成果进行一定比例的复核，完善工程造价咨询成果文件，并整理好工作过程文件。审定人：承担最终审定各类工程造价成果文件的专业负责人或技术负责人，应审核委托人提供的书面资料的完整性、有效性、合规性；应审核编制人及审核人所使用工程计量、计价基础资料和编制依据全面性、真实性和适用性，并应依据工程经济指标进行工程造价的合理性分析，对工程造价咨询质量进行整体控制。供应商对出具的报告的合法性、准确性、全面性负责，对其评审咨询工作质量终身负责。因严重失职、故意出具虚假、带有偏见、误导性的报告，造成重大经济损失及不良社会影响的，需承担相应责任，移交相关部门依法依规进行查处。 - 2.根据具体项目委托书约定的工作期限完成项目的评审咨询工作，并出具相应的报告,按征集人规定的格式、要求起草有关文书和其他材料，并完成资料归档工作。每个项目的评审咨询服务评审时间是自区财政局下达评审业务委托书次日起至中介机构提交备案日之间的时长，不包含需要项目建设单位配合的补充资料、核对、完善程序、征求意见等时间。若特大型项目或特殊项目未能在规定时间内完成评审咨询的，需向征集人提供书面情况说明，经同意后方可延长评审咨询期限。 - 3.自觉遵守有关规定,严格执行工程评审咨询工作服务、廉政纪律和职业道德，遵守工程资料保密纪律。严格按照征集人的有关规定和要求实施工程评审咨询工作服务，接受征集人的指导、监督和管理，同时按征集人的质量和进度要求及时提供阶段性评审咨询工作成果以及与服务事项相关的资料。 - 4.不得将承接的业务对外转包、分包，不得拒绝承接分配的业务，不得以任何借口违反独立工程评审咨询工作服务准则和质量控制准则，降低执业质量，并同意对承担相关业务的质量向社会公开。 - 5.供应商须遵守征集人制定的各项管理制度，为遏制挂靠现象，各供应商必须遵守以下规定，否则须按期进行整改，二次整改后仍不符合要求的，征集人将与供应商单方面解除框架协议并清退，并且征集人有权根据相关文件规定上报监管部门将违规供应商列入政府采购不良行为记录名单：（1）所有协议、表格、文本等资料的签章必须与投标时的单位签章一致。（2）供应商拟派项目团队的项目负责人须按时参加征集人和相关部门组织的会议、培训、调研等。（3）供应商须按照征集人相关规定承接业务。（4）工程评审咨询资料由供应商拟派项目团队的项目负责人在规定时限内亲自领取，不得委托第三人前来领取。（5）供应商需无条件配合征集人提供上门服务工作，到南昌市青山湖区财政局进行业务咨询工作，工作人员须为供应商拟派项目团队人员，实名认证打卡，并遵守征集人相关管理制度。（6）一般服务接到征集人通知后2小时内到达南昌市青山湖区财政局，现场核对服务须接到征集人通知后24小时内到达征集人指定地点。（7）入围供应商须严格执行《建设工程造价咨询规范》、《注册造价工程师管理办法》、《工程造价咨询企业管理办法》等相关规定，并根据企业自身的业务胜任能力等因素进行是否承接咨询业务的判断。 - 6.工作纪律要求：（1）不准隐瞒评审发现的问题，不得自行决定和处理争议问题。（2）不准泄露被评审项目相关单位商业秘密和内部信息。（3）不准在实施评审咨询服务期间，以任何理由接受被审单位的宴请，不得参加可能影响公正评审的宴请。（4）不准参加被审单位安排的各类娱乐性活动。（5）不准接受被审单位赠送的礼品、礼金、消费卡、有价证券等。（6）不准利用评审咨询工作之便为个人办私事、谋私利。（7）不准向被审单位提出与评审工作无关的要求。（8）不准利用工作之便向被审单位推荐、推销产品。 - 7.回避要求：入围供应商及人员有下列情形之一的，应当申请回避：（1）参与项目设计、施工、监理、招标代理、项目管理、过程控制等工作的。（2）与被审单位负责人和有关主管人员之间存在夫妻关系、直系血亲关系三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的。（3）与被审单位有利益关系的。（4）与被审单位存在其他关联关系，可能影响公正。 |
| 5 | 人员要求 | 1、拟派1名项目负责人及至少5名其他评审人员，其中：项目负责人不得由退休人员担任。项目负责人由退休人员担任的，其响应文件无效。 2、在合同履行过程中，供应商拟派评审人员应保持相对稳定，在承接业务时拟派人员不得随意更换，实行实名制管理，以保证评审工作正常进行。 3、供应商更换项目负责人时，应提前7日向征集人书面报告，经征集人书面同意后以相当资格与能力的人员替换；供应商更换项目其他评审人员，应提前3日向征集人书面报告，经征集人书面同意后以相当资格与能力的人员替换。供应商未经征集人书面同意随意更换评审人员或是更换人数超过2人的，征集人将按合同约定给予扣减评审费用、终止委托业务等处罚，给征集人造成经济损失的，应承担赔偿责任。 4、若征集人在对供应商监督管理过程中发现，供应商派驻的人员无法完成该项目的审核，或者审核效果达不到征集人的要求，征集人有权要求中止委托合同。 5、工作期间如有需要，供应商应在征集人通知2个工作日内增加人员，保证按时保质完成评审任务。 |
| 6 | 评审时限要求 | 中介机构应按以下时限要求完成评审业务： 项目预算评审时间为：10万元（含）-400万元项目5 个工作日内；400万元（含）-1000万元项目10个工作日内；1000万元（含）-3000万元项目15个工作日内；3000万元（含）-6000万元项目20个工作日内；6000万元（含）-10000万元项目25个工作日内；10000万元（含）-30000万元项目30个工作日内。 项目竣工结算评审时间为：30万元（含）-400万元项目10个工作日内；400万元（含）-1000万元项目15个工作日内；1000万元（含）-3000万元项目20个工作曰内；3000万元（含）-6000万元项目30个工作日内；6000万元（含）-10000万元项目45个工作日内；10000万元（含）-30000万元项目55个工作日内。 评审时间是自区财政局下达评审业务委托书次日起至中介机构提交备案日之间的时长，不包含需要项目建设单位配合的补充资料、核对、完善程序、征求意见等时间。 特大型项目或特殊项目经批准后可延长评审时限。 |
| 7 | 其他要求 | 1、财政投资评审机构不得向被评审单位另行收取任何费用。财政投资评审机构在分配项目后在项目所在地具备办公场所，并能满足会商要求。征集人有权随机核实，并纳入考核。对承担财政投资评审职能的机构在财政投资评审工作中存在的违反法律法规纪律行为，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《财政违法行为处罚处分条例》等予以处理和处罚。供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，按《政府采购法》第七十七条规定处理。中标供应商存在将政府采购合同转包情形的，将按照《政府采购法实施条例》第七十二条的规定追究其法律责任。征集人在合同履行过程中，将视工作情况对供应商的评审过程进行监审，若评审质量达不到委托要求，征集人将按合同约定扣减评审费用、终止委托业务等处罚，给征集人造成经济损失的，应承担赔偿责任。涉嫌违纪违法的，将移送执纪执法部门处理。 2、按照《南昌市青山湖区人民政府办公室关于印发青山湖区财政投资评审管理办法的通知》（湖政办发〔2021〕33号）、《青山湖区财政投资评审项目结算评审工作规程(试行）》（湖财字﹝2026﹞25号）等文件开展工作，接受南昌市青山湖区财政局正式印发的管理考核办法（《南昌市青山湖区财政投资评审中介机构管理办法》湖财字【2024】80号文）管理和考核。在巡察、纪检监察、审计等监督中发现项目评审的问题，将对评审机构追责问责。 3.供应商所提供的一切响应文件及证明文件必须真实，若有虚假材料或虚假响应，一经查实，取消其入围资格；并据实报送监管部门，由监管部门依法依规做出处理。 4.后期，征集人可以组织工作人员对供应商企业业绩、执业人员资格、办公场所、响应时间等方面进行核查，弄虚作假的，取消其入围供应商资格。 5.因自动退出或违反相关规定，被列入不得参与南昌市青山湖区财政投资评审工作的供应商（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。（须提供承诺函，格式自拟） 6.本项目中，社保证明可只提供基本养老保险。 |
| 6 | 入围供应商的管理与考核 | 入围供应商须遵守征集人制定的工作规程及管理考核制度。后期如出台新的评审管理办法或工作规程，须按新的文件要求开展评审工作。要求供应商须驻场工作，在指定地点开展评审。 |
| 7 | 团队管理及保障服务方案 | 供应商针对本项目采购需求及实际情况，制定服务方案，内容包括但不限于：①团队管理制度②应急预案及保密控制方案③工作内容分析④服务工作步骤和要求⑤进度安排及质量保障措施⑥现场协调管理措施等内容。（投标文件中须提供团队管理及保障服务方案） |

# （二）商务要求

| 序号 | 商务项名称 | 商务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 2年 |
| 2 | 服务交付地点 | 南昌市青山湖区 |
| 3 | 付费标准 | 按《南昌市青山湖区财政投资评审中介机构管理办法》（湖财字【2024】80号文）规定的付费标准（详见附件）。 |
| 4 | 支付时间和条件 | 付费依据为评审业务费计算表、评审业务委托书和确认书。评审费用每半年结付一次。 |
| 5 | 验收标准 | - 1、在规定的时间内保质保量完成征集人委托的任务、项目。 - 2、严格遵守征集人的所有规定、制度，不给征集人造成经济和信誉损失。 - 3、按征集人要求出具正式评审报告。 - 4、征集人有权按照管理办法的规定开展抽查复核。 |
| 6 | 支付方式 | 一次性支付 |

二、意见反馈及联系方式。

1、反馈意见截止时间：2026年5月19日下午5：30

2、地址及联系方式：电子邮箱jzzc@jxbidding.com

联系人： 朱宏源  联系电话：0791-86212719

反馈意见可以在原文件直接修改并用红色字体显示。并同时提供供应商营业执照、联系人及联系方式。